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SECȚIUNEA 1

INSTRUCȚIUNI PENTRU OFERTANȚI
pentru execuția de lucrări de modernizare trotuare
Traseele 2, 3, 8


1. ASPECTE GENERALE

U.A.T. Comuna Valcani, jud. Timiș, în conformitate cu prevederile art.43 alin.1 și 2 din Legea nr.98/2016 cu modificările și completările ulterioare, procedează la achiziționarea directă a lucrărilor având executarea de lucrări de modernizare trotuare, Traseele 2, 3 și 8.
Valoarea estimată a achiziției:	202.528,38 lei 
Cod CPV:				45233161-5 Lucrări de construcţii de trotuare 
Sursa de finanțare:			bugetul local
Perioada de valabilitate a ofertei:	30 de zile
Criteriul de atribuire:	Prețul cel mai scăzut
Documentația de atribuire este disponibilă la următorul link: https://www.valcani.ro/index.php/achizitii-publice#89-115-modernizare-trotuare-trasee-2-3-8
DESCRIEREA LUCRĂRILOR

Se propune modernizarea trotuarelor prin desfacerea trotuarelor existente, nivelare, placare cu plăci de pavaj și montare borduri, conform proiectului tehnic.
Proiectul tehnic și D.D.E. și caietele de sarcini întocmite de proiectant constituie anexe ale Instrucțiunilor pentru ofertanți.

2. ALTE ASPECTE

Ofertantul poate să viziteze amplasamentul pentru a obține datele necesare pentru elaborarea ofertei, împreună cu o persoană desemnată din partea Autorității Contractante. 
Planificarea vizitei se va face la tel: 0256-385205, fax: 0256385454,  e-mail primaria_valcani@yahoo.com

Achizitorul pune la dispoziția Executantului plăcile de pavaj și bordurile necesare executării lucrărilor, conform proiectului tehnic. Este responsabilitatea Executantului să păstreze în bune condiții și să restituie autorității a contractante paleții pe care sunt livrate materialele.

Executantul va dispune de personal minim calificat și necalificat pentru executarea lucrărilor, precum și de personal de specialitate, cel puțin 1 responsabil tehnic cu execuția (RTE) atestat și 1 inginer specializat în domeniul contractului.

Situațiile de lucrări vor fi întocmite pe articole de lucrări în conformitate cu prevederile HG907/2016.

Nu se acceptă pentru decontare situațiile de lucrări care se încadrează în una din situațiile următoare:
· Nu se încadrează în limitele bugetare stabilite pentru fiecare element de cheltuială
· Nu sunt vizate de dirigintele de șantier
· Nu sunt însoțite de anexe.

Constituie anexe ale situațiilor de lucrări:
· procesele – verbale de lucrări ce devin ascunse
· procesele – verbale de recepție calitativă
· certificatele de calitate
· certificatele de conformitate
· atașamente.

Durata de execuție a lucrărilor:	4  luni. Durata de execuție poate fi modificată prin acordul părților în cazuri bine justificate.

Garanția de execuție a lucrărilor este de minim 36 de luni de la data semnării procesului – verbal la încheierea lucrărilor fără obiecțiuni.

Garanția de bună execuție este de 2,5 % din valoarea contractului fără TVA constituită în una din formele prevăzute la art.40 din HG395/2016 cu modificările și completările ulterioare.

Modul de prezentare a ofertei 

Oferta va fi însoțită de:
· scrisoarea de înaintare – formular nr.1
· certificatul constatator ONRC al ofertantului
· declarația privind neîncadrarea în situațiile de conflict de interese conform art.60 din Legea nr.98/2016 cu modificările și completările ulterioare – formular nr.2. 

Ofertele se depun într-un exemplar original, în plic închis la sediul autorității contractante până în data și ora indicate în anunțul publicitar. Pe plic vor fi menționate datele de contact ale ofertantului (denumire, adresă, adresă de e-mail, telefon) și denumirea achiziției directe.

Modul de prezentare a ofertei tehnice:
Ofertanții vor întocmi propunerea tehnică într-o manieră organizată, astfel încât aceasta să asigure posibilitatea verificării în mod facil a corespondenței cu cerințele/specificațiile prevăzute în cadrul prezentei secțiuni, respectiv cu cele prevăzute în cadrul Caietului de sarcini și în documentele anexate la acesta, care fac parte integrantă din documentația de atribuire.
Oferta tehnică va cuprinde:
· Graficul general de realizare a investiției
· Termenul de garanție acordat pentru lucrările executate
· Declarația privind respectarea reglementărilor obligatorii în domeniul mediului, social, al relațiilor de muncă și privind respectarea legislației de securitate și sănătate în muncă – formular nr.3
· Declarația de asumare a clauzelor contractuale – formular nr.4

Modul de prezentare a ofertei financiare:

Oferta financiară va include:
· formularul de ofertă – formular nr.5
· documentele de fundamentare a prețului.

Oferta financiară se exprimă în lei fără TVA cu indicarea separată a valorii TVA. În vederea comparării unitare a ofertelor, se solicită ca toate preturile să fie exprimate în cifre cu cel mult două zecimale.

Ofertantul va include, în cadrul propunerii financiare, toate şi orice costuri legate de:
- execuţia tuturor lucrărilor prevăzute în listele de cantităţi din cadrul documentației de atribuire, întocmirea instrucţiunilor de întreţinere şi exploatare, ținând cont de faptul că materialele constând în plăci de pavaj și borduri vor fi puse la dispoziția Executantului de către Achizitor
- protejarea mediului, conform normelor legale, precum şi cele legate de refacerea cadrului natural după finalizarea lucrărilor,
- procurarea, transportul, depozitarea şi punerea în operă a materialelor şi echipamentelor necesare funcţionarii obiectului contractului, conform cerinţelor impuse prin caietul de sarcini.

La elaborarea propunerii financiare, ofertantul va lua în calcul toate cheltuielile pe care le implică îndeplinirea obligaţiilor contractuale, precum și marja de profit.

Propunerea financiară va cuprinde următoarele:
1.	formularul de ofertă -  lipsa formularului de ofertă reprezintă lipsa ofertei, respectiv lipsa actului juridic de angajare în contract;
2.	centralizatorul cu lucrările executate de asociați, subcontractanți dacă este cazul
4.	centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiect (formularul F2);
5.	listele cu cantităţile de lucrări, pe categorii de lucrări (formularul F3);
6. formularele C6 – C9 

Formularele, completate cu preţuri unitare şi valori, devin formulare pentru devizul ofertei şi vor fi utilizate pentru întocmirea situaţiilor de lucrări executate, în vederea decontării.
Anexe:
· caietele de sarcini întocmite de proiectant 
· proiectul tehnic partea scrisă și desenată aferentă Traseului 1
· devizul fără valori, formularele tip F2 – F3, C6 – C9
· fișele tehnice ale materialelor care vor fi puse la dispoziție de autoritatea contractantă
· certificatul de urbanism și avizele
· studiul geo
                                                                           Întocmit, 
SECȚIUNEA 2


Contract de lucrari
Nr. ___________ din _____________

În temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice, a H.G. 395/2016 privind normele de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica si cu respectarea normelor dreptului comun de incheiere a contractului, s-a încheiat prezentul contract de lucrari, 

1. Partile contractante
U.A.T. COMUNA VALCANI -   cu sediul in ………………, telefon/fax ……………, e-mail: …………., codul fiscal  …………..,   cont nr…………………. deschis la Trezoreria ………………….., reprezentata prin - Primar ……………., în calitate de achizitor, pe de o parte,
si
_____________________ cu sediul in __________, Str. _______, nr. __________, Jud. ____________,  CUI  _______________,  cont  nr. _____________________ deschis la Trezoreria _________________________, telefon _________________ email: _________________________,  reprezentata legal prin ______________, avand functia de ____________________ si in calitate de executant pe de alta parte. 
 
2. Definitii
2.1 - In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:
0. contract – reprezinta prezentul contract  si toate Anexele sale.
0. achizitor si  executant  - partile contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul contract;
0. pretul contractului - pretul platibil executantului de catre achizitor, in baza contractului, pentru indeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract;
0. produse - echipamentele, masinile, utilajele, orice alte bunuri, cuprinse in anexa/anexele la prezentul contract, pe care furnizorul se obliga, prin contract, sa le furnizeze achizitorului;
0. origine -locul unde produsele au fost realizate, fabricate. Produsele sunt fabricate atunci cand prin procesul de fabricare, prelucrare sau asamblare majora si esentiala a componentelor rezulta un produs nou, recunoscut comercial, care este diferit, prin caracteristicile sale de baza, prin scop sau prin utilitate, de componentele sale. Originea produselor si serviciilor poate fi distincta de nationalitatea furnizorului.
0. destinatie finala- locul unde furnizorul are obligatia de a furniza produsele;
g.forta majora-  un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se datoreaza greselii sau vinei acestora, care nu putea fi prevazut la momentul incheierii contractului si care face imposibila executarea si, respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie, revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiva ci enunciativa. Nu este considerat forta majora un eveniment asemenea celor de mai sus care, fara a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia din parti;
h. zi - zi calendaristica; an - 365 de zile.
i. amplasamentul lucrarii - locul unde executantul executa lucrarea
3. Interpretare
3.1In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor include forma de plural si vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice daca nu se specifica in mod diferit.
                                                             
Clauze obligatorii
4. Obiectul principal al contractului
4.1Executantul se obliga sa  execute lucrări modernizare trotuare, traseele 2, 3 și 8 conform documentației de atribuire, in perioada  convenită si cu obligatiile asumate prin prezentul contract. 
4.2 Achizitorul se obligă să plătească prestatorului preţul convenit pentru îndeplinirea contractului de lucrari. 
5. Pretul contractului
5.1 Pretul total al contractului este de _______________ lei fara tva. Pretul este defalcat conform listei cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari.
5.2. Preturile nu se vor actualiza pe toata perioada de derulare a contractului. 
5.3 La suma mentionata la subpunctul 5.1 se va adauga TVA in cuantumul valabil la data emiterii facturii.
6. Durata contractului
6.1 Contractul de lucrari intră în vigoare la data semnării de către părţi şi îşi produce efectele până la încheierea procesului verbal de recepţie finală a lucrarilor contractate.
6.2 Termenul de executare a lucrarii este de ……….., incepand de la data predarii amplasamentului si a ordinului de incepere a lucrarilor. Durata de executie pe parcursul executarii lucrarilor poate fi modificata prin acordul partilor in situatii temeinic justificate.
6.3 Executarea contractului incepe de la data depunerii garantiei de buna executie de catre operatorul economic.
7. Documentele contractului
7.1 Documentele contractului sunt:
· documentația de atribuire
· garantia de buna executie
· oferta financiara
· lista de lucrari
8. Obligaţiile principale ale executantului
8.1- Executantul se obligă să execute lucrarea care face obiectul prezentului contract în perioada/perioadele convenite, în conformitate cu caietul de sarcini si cu obligaţiile asumate.
8.2. Executantul se obligă să recepționeze de la Achizitor materialele (plăci de pavaj și borduri) puse la dispoziție pentru executarea contractului și să le pună în operă.
8.3. Executantul se obligă să păstreze în bune condiții și să restituie Achizitorului paleții pe care sunt livrate materialele, fiind obligat să îl despăgubească pe Achizitor în cazul pierderii sau deteriorării acestora.
8.4 Executantul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:
1. reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu serviciile prestate, şi
1. daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către achizitor.
8.5 Executantul se va abtine de la orice declaratie publica privind derularea contractului fara aprobarea prealabila a achizitorului si de la a se angaja in orice alta activitate care intra in conflict cu obligatiile sale fata de achizitor conform prezentului contract.
8.6 Executantul se obliga sa respecte reglementarile referitoare la conditiile de munca si protectia muncii si dupa caz, standardele internationale agreate cu privire la forta de munca, conventiile cu privire la libertatea de asociere si negocierile colective, eliminarea muncii fortate si obligatorii, eliminarea discriminarii in privinta angajarii si ocuparii fortei de munca si abolirea muncii copiilor.
8.7 Executantul va respecta si se va supune tuturor legilor si reglementarilor in vigoare in Romania si se va asigura ca si personalul sau, salariat sau contractat de acesta, conducerea sa, subordonatii acestuia si salariatii din teritoriu vor respecta si se vor supune de asemenea acelorasi legi si reglementari.Prestatorul va despagubi achizitorul in cazul oricaror pretentii si actiuni in justitie rezultate din orice incalcari ale prevederilor in vigoare de catre executant, personalul sau, salariat sau contractat de acesta, inclusiv conducerea sa, subordonatii acestuia, precum si salariatii din teritoriu.
8.8 Executantul va face dovada că este autorizat pentru realizarea lucrarii.
8.9 Executantul trebuie sa dispuna de dotarea necesara pentru a efectua acest tip de lucrari.
8.10 Executantul va respecta intocmai cerintele documentației de atribuire. In caz de neconcordante sau interpretari, vor prevala prevederile acesteia.
9.Garantia acordata pentru prestatiile efectuate
9.1 Perioada de garanţie acordată lucrarilor executate este de 5 ani de la data receptiei lucrarii.
10. Obligaţiile principale ale achizitorului
10.1 Achizitorul se obligă să pună la dispoziția Antreprenorului plăcile de pavaj și bordurile necesrae executării contractului conform dimensionării din proiectul tehnic. 
10.2. Achizitorul se obligă să preia de la executant paleții pe care sunt livrate materialele după punerea acestora în operă.
10.3. Achizitorul se obligă să plătească preţul convenit în prezentul contract pentru lucrarea executata.
10.4  Achizitorul se obligă să recepţioneze lucrarea executata în termenul convenit.
10.5 (1)Plata  pentru lucrarea ce face obiectul contractului se va suporta din bugetul local.
(2) Plata lucrarii se va face prin ordin de plată, în termen de 30 zile de la data primirii (inregistrarii) facturii insotita de receptia fără obiectiuni a lucrarii executate.
10.6 (1) Platile partiale daca este cazul trebuie facute, la cererea executantului la valoarea lucrarii executate, cu respectarea termenele de plata. Lucrarea prestata trebuie sa fie dovedita prin situatii de lucrari, documente care sa asigure o rapida si sigura verificare a lor. Platile partiale se vor efectua in baza facturii insotita de situatii de lucrari.
(2) Platile partiale nu influenteaza responsabilitatea si garantia de buna executie a executantului, ele nu se considera, de catre achizitor, ca receptie a lucrarii prestate.
10.7 Plata facturii finale se va face dupa verificarea si semnarea procesului-verbal de receptie de catre achizitor.
10.8 Contractul nu va fi considerat terminat pana cand procesul-verbal de receptie nu va fi semnat de comisia de receptie, care confirma ca lucrarea a fost executata conform prezentului contract.
11. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor
11.1 În cazul în care, din vina sa exclusivă, executantul nu reuşeşte să-şi execute obligaţiile asumate prin contract, atunci achizitorul  este indreptatit la a aplica o dobanda penalizatoare egala cu 0,1% pentru fiecare zi de intarziere pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor, dobanda aplicata la valoarea contractului fara tva diminuata cu contravaloarea fara tva  a lucrărilor care au fost receptionate de catre achizitor fara obiectiuni.
11.2 În cazul în care achizitorul, din vina sa exclusiva, nu onorează facturile in perioada convenita, atunci acesta are obligatia de a plati o dobanda penalizatoare egala cu 0,1% pentru fiecare zi de intarziere pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor, dobanda aplicata la valoarea fara tva a platilor neefectuate.
11.3 Penalitatile datorate conform clauzelor  11.1. şi 11.2 curg de drept din data scadenţei obligaţiilor asumate conform prezentului contract.

                                                                Clauze specifice
12. Garantia de buna executie a contractului
12.1  Garantia de buna executie va reprezenta 2,5 % din preţul contractului, fără TVA respectiv _____________ lei.
(2) În cazul în care pe parcursul executării contractului, se suplimentează valoarea acestuia, Executantul are obligaţia de a completa garanţia de bună execuţie în corelaţie cu noua valoare a contractului de achiziţie publică.
În orice moment, pe perioada derulării Contractului, Garanția de Bună Execuție trebuie să reprezinte cuantumul de 2,5 %  din valoarea Contractului, fără TVA
12.2 Executantul are obligatia constituirii garanţiei de bună execuţie în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării contractului de achiziţie publică (art 39 din HG 395/2016)
12.3 Perioada de valabilitate a garantiei de buna executie va fi de la data constituirii conform prevederilor prezentei clauze pana la data receptiei finale. Termenul de valabilitate al garantiei de buna executie poate fi compus din mai multe perioade succesive mai scurte, cu conditia ca termenul total de valabilitate sa acopere intreaga perioada antementionata ( pana la data receptiei finale ).
12.4 Garanţia de bună execuţie se constituie prin una din urmatoarele modalitati:
-  virament bancar 
- printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau non-bancară sau de o societate de asigurari; Instrumentul de garantare va fi emis pentru a acoperi toate riscurile contractului 
- prin rețineri successive din plățile parțiale în condițiile stipulate la art.40 alin.3 - 6 din HG395/2016cu modificările și completările ulterioare.
12.5 In situatia in care partile convin prelungirea termenului de executie a lucrarii contractate,  pentru orice motiv (inclusiv forta majora), Executantul are obligatia de a prelungi valabilitatea garantiei  de buna executie.
12.6 Garantia de buna executie ce se va prelungi va fi valabila de la data expirarii celei initiale pe perioada de prelungire a termenului de executie pina la semnarea procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor. Prevederile referitoare la faptul ca durata totala a garantiei de buna executie trebuie sa fie pana la data receptiei finale raman aplicabile. 
12.7 Achizitorul va emite ordinul de incepere a contractului numai dupa ce Executantul a facut dovada constituirii garantiei de buna executie. 
12.8 Executantul se va asigura că Garanţia de Bună Execuţie este valabilă şi în vigoare până la execuţia şi terminarea Lucrărilor executate precum si ulterior pana la data intocmirii procesului verbal de receptie finala a lucrarilor. 
In acest sens, cu 10 zile înainte de data de expirare a garanţiei, executantul are obligatia de a preda achizitorului dovada prelungirii valabilitatii acesteia. Termenul de valabilitate al garantiei de buna executie poate fi compus din mai multe perioade succesive mai scurte, cu conditia ca termenul total de valabilitate sa acopere intreaga perioada antementionata ( pana la data receptiei finale ).
12.9 Beneficiarul este îndreptăţit sa emita pretentii si sa retina garantia de buna executie a contractului, in urmatoarele situatii:
(a) Executantul nu reuşeşte să prelungească valabilitatea Garanţiei de Bună Execuţie, aşa cum este descris în paragraful anterior, situaţie în care Beneficiarul poate revendica întreaga valoare a Garanţiei de Bună Execuţie; 
(b) Executantul nu reuşeşte să remedieze o defecţiune în termen de 10  zile de la primirea solicitării Beneficiarului privind remedierea defecţiunii, situaţie în care Beneficiarul poate revendica intreaga valoare a Garanţiei de Bună Execuţie 
(c) Executantul nu isi executa, executa cu intarziere sau executa necorespunzator obligatiile asumate prin prezentul contract, situaţie în care Beneficiarul poate revendica întreaga valoare a Garanţiei de Bună Execuţie 
(d) se creează circumstanţe care să îndreptăţească Beneficiarul să rezilieze contractul potrivit prevederilor art 28.3, indiferent dacă s-a trimis sau nu înştiinţare de reziliere, situaţie în care Beneficiarul poate revendica întreaga valoare a Garanţiei de Bună Execuţie. 
12.10 Dacă pe parcursul executării Contractului, Achizitorul execută parțial sau total Garanția de Bună Execuție constituită până la data executării ei, Contractantul are obligația ca, în termen de 5 zile de la executare să reîntregească garanția raportat la restul rămas de executat. În situația în care Contractantul nu îndeplinește această obligație, atunci Achizitorul are dreptul de a transmite o notificare de reziliere, fără îndeplinirea unei alte formalități, cu 10 zile înainte de data rezilierii.
Plățile parțiale efectuate în baza prezentului contract nu implică reducerea proporțională a Garanției de Bună Execuție
12.12 Achizitorul se obliga sa restituie garantia de buna executie  dupa cum urmeaza:
    a) 70% din valoarea garantiei, in termen de 14 zile de la data incheierii procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor, daca nu a ridicat pana la acea data pretentii asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse este minim;
    b) restul de 30% din valoarea garantiei, la expirarea perioadei de garantie a lucrarilor executate, pe baza procesului-verbal de receptie finala. Procesele-verbale de receptie finala pot fi intocmite si pentru parti din lucrare, daca acestea sunt distincte din punct de vedere fizic si functional.
12.13  Neconstituirea garantiei de buna executie in termen de 5 zile de la data semnarii contractului, va fi considerata de achizitor ca reprezentand o incalcare grava a obligatiilor principale in sensul art 167 alin 1 litera g din Legea 98/2016 si va duce la incetarea anticipata si de drept a prezentului contract si la emiterea unui document constatator conform art 167 alin 1 litera g din Legea 98/2016 si a art 166 din HG 395/2016  .
12.15. În orice situaţie în care Achizitorul este îndreptăţit la despăgubiri/penalitati contractuale, poate reţine aceste despăgubiri/penalitati din orice sume datorate Executantului sau poate executa garanţia de bună execuţie. Dacă valoarea acestora depășește cuantumul garanției de bună execuție, Prestatorul are obligația de a plăti diferența în termen de 10 zile de la notificarea Achizitorului.
13. Alte responsabilităţi ale Executantului
13.1 (1) Executantul are obligaţia de a executa lucrarea prevăzuta în contract cu profesionalismul şi promptitudinea cuvenite angajamentului asumat şi în conformitate cu propunerea sa tehnică.
(2) Executantul se obligă să supravegheze executarea lucrarii, să asigure resursele umane, materialele, instalaţiile, echipamentele şi orice alte asemenea, fie de natură provizorie, fie definitivă, cerute de şi pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevazută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.
13.2  Executantul este pe deplin responsabil pentru executarea lucrarii în conformitate cu graficul de executare convenit. Totodată, este răspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor de prestare utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului.
14. Recepţie şi verificări
14.1 Achizitorul are dreptul de a verifica modul de executare a lucrarii pentru a stabili conformitatea lor cu prevederile din propunerea tehnică şi din caietul de sarcini. Achizitorul are obligatia de a  receptiona si intocmi procesul verbal de receptie in termen de 15 zile de la data inregistrarii notificarii in acest sens, depuse de catre executant la Primaria Comunei Valcani.
14.2 Verificările vor fi efectuate numai cu notificarea prealabilă a Executantului cu privire la ziua şi ora stabilită pentru verificare.
14.3.Achizitorul are obligaţia de a notifica, în scris, Executantului identitatea reprezentanţilor săi împuterniciţi pentru acest scop.
14.4. Dacă Executantul nu se prezintă la data şi locul stabilit, achizitorul poate începe efectuarea verificărilor care se vor considera a fi efectuate în prezenţa Executantului, iar acesta va accepta rezultatele ca fiind corecte.
14.5. Executantul are obligaţia de a remedia deficienţele semnalate, în termen de 3 zile de la data luării la cunoştinţă 
14.8. Procesul- verbal de recepţie a serviciilor prestate va fi semnat de către achizitor, sub rezerva remedierii tuturor deficienţelor/neconcordanţelor constatate.
15. Începere, finalizare, întârzieri, sistare
15.1 (1) Executantul are obligaţia de a începe executarea lucrarii în timpul cel mai scurt posibil de la primirea ordinului de începere a contractului.
(2) În cazul în care Executantul suferă întârzieri datorate în exclusivitate achizitorului, părţile vor stabili de comun acord prelungirea perioadei de executare a lucrarii; .
15.2 (1) Lucrarea executata în baza contractului sau, dacă este cazul, oricare fază a acestora prevăzută a fi terminată într-o perioadă stabilită în graficul de prestare, trebuie finalizate în termenul convenit de părţi, termen care se calculează de la data începerii executarii lucrarii.
(2) În cazul în care:
0. orice motive de întârziere, ce nu se datorează Executantului, sau
0. alte circumstanţe neobişnuite susceptibile de a surveni, altfel decât prin încălcarea contractului de către Executant,
îndreptăţesc Executantul de a solicita prelungirea perioadei de executare a lucrarii sau a oricărei faze a acestora, atunci părţile vor revizui, de comun acord, perioada de executare şi vor semna un act adiţional.
15.3 Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului Executantul nu respectă graficul de prestare, acesta are obligaţia de a notifica acest lucru, în timp util, achizitorului. Modificarea datei/perioadelor de prestare asumate în graficul de prestare se face cu acordul părţilor, prin act adiţional.
15.4 În afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de execuţie, orice întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita penalităţi Executantul.
16. Ajustarea preţului contractului
16.1 Pentru lucrarea executata, platile datorate Executantului sunt preturile declarate in propunerea financiara, care sunt ferme si nu se ajusteaza pe toata perioada contractului, cu excepția situațiilor prevăzute la art.164 alin.4 din HG395/2016 cu modificările și completările ulterioare.
17. Amendamente
17.1 Partile contractante au drepul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor acestuia, prin act aditional, numai in cazul aparitiei unor circumstante care lezeaza interesele comerciale ale acestora si care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului.
18. Cesiunea
18.1. Executantul are obligaţia de a nu transfera total sau parţial obligaţiile sale asumate prin prezentul contract.
18.2. Executantul poate cesiona dreptul sau incasa contravaloarea serviciilor prestate doar cu acordul achizitorului.
18.3. Solicitările de plată către terţi pot fi onorate numai după operarea unei cesiuni în condiţiile mentionate la 18.2.
18.4. Cesiunea nu va exonera prestatorul de nici o responsabilitate privind garanţia sau orice alte obligaţii asumate prin contract
19. Rezilierea si incetarea contractului
19.1.Neexecutarea de catre una din parti a obligatiilor contractuale asumate, da dreptul partii lezate de a cere rezilierea contractului de lucrari si de a pretinde plata de daune interese
19.2.  Achizitorul isi rezerva dreptul de a denunta contractul unilateral, printr-o notificare scrisa adresata prestatorului, fara nici o compensatie, daca prestatorul da faliment, cu conditia ca aceasta renuntare sa nu prejudicieze sau sa afecteze dreptul la actiune sau despagubire pentru prestator. In acest caz, Executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din contract executata pana la data denuntarii unilaterale a contractului.
19.3. Partile au convenit de comun acord ca prezentul contract poate sa inceteze de plin drept, in temeiul unui pact comisoriu, cu punerea in intarziere a prestatorului si fara interventia instantelor judecatoresti, in urmatoarele situatii:
a) daca Executantului ii sunt retrase sau nu obtine autorizatiile, avizele sau orice alte documente necesare executarii obligatiilor contractuale, prevazute in oferta;
b) cumularea de catre Executantul a penalitatilor pana la o suma echivalenta ½ din suma reprezentand garantia de buna executie totala a prezentului contract;
c) cesioneaza drepturile si obligatiile sale prevazute de prezentul contract in alte conditii decat cele prevazute la art.18;
d) isi incalca vreuna dintre obligatiile sale, dupa ce a fost avertizata, printr-o notificare scrisa, de catre cealalta parte, ca o noua nerespectare a acestora va duce  la rezilierea prezentului contract.
e) nu constituie garantía de buna executie conform art 12 din prezentul contract
20. Forţa majoră
20.1  Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.
20.2 Forţa majoră exonerează parţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.
20.3  Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.
20.4 Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.
20.5  Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi încetarea cauzei acesteia în maximum 15 zile de la încetare.
20.6 Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează ca va acţiona o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilaltepărţi încetarea de drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părţi să poată pretindă celeilalte daune-interese.
21. Soluţionarea litigiilor
21.1 Achizitorul şi Executantul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.
21.2 Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi executantul nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze de către instanţele judecătoreşti competente.
22. Limba care guvernează contractul
22.1  Limba care guvernează contractul este limba română.
23. Comunicări
23.1 (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris.
(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul primirii.
23.2  Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu condiţia confirmării în scris a primirii comunicării
24. Legea aplicabilă contractului
24.1  Contractul va fi interpretat conform legilor din România.
25. Clauză privind protecția datelor cu caracter personal
25.1. Atunci când prelucrează date cu caracter personal în legătură cu prezentul contract, fiecare Parte se obligă să se conformeze cu legislația aplicabilă privind protecția datelor cu caracter personal, incluzând, dar fără a se limita la, prevederile Regulamentului 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (RGPD), legislația de punere în aplicare și deciziile pe care autoritatea de supraveghere din România (ANSPDCP) le poate emite din când în când în legătură cu acestea.

Părţile au înteles să încheie azi, ..................., prezentul contract în 2 (două) exemplare originale.

ACHIZITOR
U.A.T. Comuna Valcani					                EXECUTANT,
Primar                                                                                  ____________________                                    
……………………..
















SECȚIUNEA 3
FORMULARE


· Formular 1 - Scrisoare de înaintare
· Formular 2 - Declarație privind evitarea conflictului de interese
· Formular 3 – Declarație privind respectarea reglementărilor obligatorii în domeniul mediului, social, al relațiilor de muncă și privind respectarea legislației de securitate și sănătate în muncă
· Formular 4 – Declarație privind asumarea clauzelor contractuale
· Formular 5 – Formular de ofertă


































Formular 1

OFERTANTUL
..........................................

Înregistrat la sediul Autorității Contractante
Nr............../.................




SCRISOARE DE ÎNAINTARE

Către,
U.A.T. Comuna Valcani



Ca urmare a anunțului publicitar publicat pe site-ul instituției sub nr.................., privind derularea procedurii pentru atribuirea contractului de executare de lucrări având ca modernizare trotuare, traseele 2, 3 și 8, noi, ...................................... vă transmitem următoarele:
-	Documentele de calificare
-	Propunerea tehnică
-	Propunerea financiară.

Avem speranța că oferta noastră este corespunzătoare și vă satisface cerințele.

Data completării:	...............

Ofertant,
......................................














Formular 2

OFERTANTUL
.....................

DECLARAȚIE
privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art.60 din Legea nr.98/2016


Subsemnatul ..............................,  în calitate de Ofertant la procedura pentru atribuirea contractului de executare de lucrări având ca obiect executare de lucrări având ca modernizare trotuare, traseele 2, 3, și 8 organizată de U.A.T. Comuna Valcani, declar pe proprie răspundere că nu sunt în situațiile prevăzute la art.60 din Legea nr.98/2016, lit.d și e.
ART.60
Ofertantul individual/ofertantul asociat/candidatul/subcontractantul propus/terţul susţinător are drept membri în cadrul consiliului de administraţie/organului de conducere sau de supervizare şi/sau are acţionari ori asociaţi semnificativi persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante sau al furnizorului de servicii de achiziţie implicat în procedura de atribuire;  ofertantul/candidatul a nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru executarea contractului persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante sau al furnizorului de servicii de achiziţie implicat în procedura de atribuire, este exclus din procedura de atribuire.

Persoanele cu funcție de decizie în cadrul U.A.T. Comuna Valcani, care aprobă / semnează documente emise în legătură cu prezenta achiziție directă sunt: Dragos Ioan BUICU – Primar; Membrii Comisiei de Evaluare: Mircea IOANOVICI, Narcisa Nicoleta CHEVEREȘAN, Mihai PETRASCU. Reprezentant legal si personal al funizorului de servicii auxiliare achizitiei: Alin Marcel POPESCU, Ioana LAZAR.


Data: ....................	

Ofertant, 

....................







Formular 3

OFERTANTUL
..........................................



Declarație privind respectarea reglementărilor obligatorii în domeniul mediului, social, al relațiilor de muncă și privind respectarea legislației de securitate și sănătate în muncă


Subsemnatul ........................., domiciliat în ..................................., identificat cu act de identitate CI seria ... nr.... eliberat la data de ...de SPCLEP ............., CNP: ..................., în calitate de reprezetant împuternicit al Ofertantului ................................ la procedura pentru atribuirea contractului de executare de lucrări având ca obiect executare de lucrări având ca modernizare trotuare, traseele 2, 3 și 8, organizată de U.A.T. Comuna Valcani, declar pe proprie răspundere că pe toată durata contractului voi respecta reglementările obligatorii din domeniul mediului, social și al relațiilor de muncă.

De asemenea, declar pe proprie răspundere că pe toată durata contractului voi respecta legislația de securitate și sănătate în muncă, în vigoare, pentur tot personalul anjagat pentru prestarea serviciilor.

Totodată declar că am lua cunoștință de prevederile art.326 ”Falsul în declarații” din Codul Penal referitor la ”Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane din cele prevăzute la art.175 sau unei unități în care aceasta își desfășoară activitatea, în vederea producerii unei consecințe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declarația făcută servește la producerea acelei consecințe, se pedepsește cu închidoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă”.

Data:	...................



Ofertant, 

………………………..











Formular 4
OFERTANTUL
..............................



DECLARAŢIE PRIVIND ACCEPTAREA CLAUZELOR CONTRACTUALE




                 Subsemnatul, ...................., reprezentant împuternicit al Ofertantului ........................, declar că, în cazul în care vom fi declaraţi câştigători în cadrul procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică având pentru executarea de lucrări având ca obiect executare de lucrări având ca modernizare trotuare, traseele 2, 3 și 8 organizată de U.A.T. Comuna Valcani, ne vom îndeplini toate sarcinile cu stricta respectare a condiţiilor contractului.
            Precizăm că ne însuşim conţinutul acestuia, aşa cum a fost publicat în documentaţia de atribuire și că nu înțelegem să formulăm amendamente referitoare la clauzele contractuale specifice.


Data completării: ...................


Ofertant: .........................




















Formular 5

OFERTANTUL
.......................................


                                                 FORMULAR DE OFERTĂ

    Către,
U.A.T. Comuna Valcani
                
    Domnilor,
    1. Examinând documentația de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului ........................................................., ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus menţionată, să executăm lucrările având ca obiect executare de lucrări având ca modernizare trotuare, traseele 2, 3 și 8 pentru suma de ___________________________________  (suma în litere şi în cifre, precum şi moneda ofertei), la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în valoare de __________________________________________  (suma în litere şi în cifre.)
    2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să începem executarea lucrărilor conform cerințelor caietului de sarcini.
    3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de ............... de zile, respectiv până la data de ..................şi ea va rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.
    4. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câştigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.
    5. Precizăm că:
    |_| depunem ofertă alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar "alternativă";
    |_| nu depunem ofertă alternativă.
    (Se bifează opţiunea corespunzătoare.)
    6. Am înţeles şi consimţim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câştigătoare, să constituim garanţia de bună execuţie în conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire.
    7. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice altă ofertă pe care o puteţi primi.

    Data: ................


    ..................., în calitate de ......................., legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele ..............................
